|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USER STORY | ID\_TACHE | TACHE | Estimation  (min) | Priorité | Complexité |
| **3.1 - En tant que responsable de salle, je veux gérer les abonnements (ajout & modification)** | 3.1.1 | Création de la table Abonnement dans la base de données | 15 | 100(M) | Faible |
| 3.1.2 | Création de l'entité Abonnement | 10 | 99(M) | Faible |
| 3.1.3 | Ajout des relations entre Abonnement et Salle (clé étrangère). | 20 | 98(M) | Moyenne |
| 3.1.4 | Création du service AbonnementService. | 60 | 100(M) | Moyenne |
| 3.1.5 | Création de l'interface AjoutModificationAbonnement.fxml. | 90 | 97(S) | Moyenne |
| 3.1.6 | Création du contrôleur AbonnementController. | 15 | 96(S) | Moyenne |
| 3.1.7 | Implémentation de la méthode ajouter() et modifier(). | 40 | 95(S) | Moyenne |
| 3.1.8 | Ajout des validations (ex: date début/fin cohérente, type d’abonnement valide). | 60 | 95(C) | Haute |
| 3.1.9 | Tester et valider l’ajout et la modification d’un abonnement. | 20 | 100(M) | Moyenne |
| **3.5- En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir payer mon abonnement via une API de paiement** | 3.5.1 | Sélectionner une API de paiement compatible avec le projet (Stripe). | 30 | 100 (M) | Moyenne |
| 3.5.2 | Configurer l’API dans le backend. | 60 | 100 (M) | Moyenne |
| 3.5.3 | Implémenter l’appel à l’API pour générer un paiement. | 90 | 97 (S) | Moyenne |
| 3.5.4 | Gérer les réponses de l’API (succès, échec, erreurs) | 60 | 95 (S) | Moyenne |
| 3.5.5 | Afficher le statut du paiement dans l’interface utilisateur. | 45 | 94 (S) | Moyenne |
| 3.5.6 | Tester et valider l’intégration de l’API de paiement. | 30 | 100 (M) | Moyenne |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| User story | Tache | Priorité | Estimation |
| 9.1-En tant que Responsable salle/Sportif, je souhaite  consulter une publication | 1.1.1-Création de la table dans la base de données | 95 (M) | Haute |
| 9.2-En tant que Responsable salle, je souhaite ajouter une publication | création de l’entité Post |
| 9.2-En tant que Responsable salle, je souhaite ajouter un  article | Ajout des relations entre les tables nécessaires (user/post/commentaire/likes/tags) |
| 9.4-En tant que Responsable salle, je souhaite supprimer un  article | création du service Post |
| 9.5-En tant qu’Administrateur/Sportif, je souhaite consulter  un commentaire | création du controlleur AfficherPost | 93 (M) | Haute |
| 9.7-En tant que Sportif, je souhaite modifier un  commentaire | création de l’interface afficherPost.fxml |
| 9.8-En tant qu’Administrateur/Sportif, je souhaite supprimer  un commentaire |  |